МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ИНСТИТУТ»

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Руководитель разработки | Научный руководитель |
| ____________ / ____________ | ____________ / ____________ |
| «____» ____________ 2026 г. | «____» ____________ 2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку автоматизированной системы
информационной поддержки принятия решений
в области пожарной безопасности

«Fire Data Pipeline»

ГОСТ 34.602-89

2026 г.

# АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является техническим заданием (ТЗ) на разработку автоматизированной системы информационной поддержки принятия решений в области пожарной безопасности «Fire Data Pipeline» (далее — Система, АС ПБ «FDP»). Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Система предназначена для интеллектуального анализа данных о пожарах на сельских территориях, прогнозирования пожарной обстановки, пространственного анализа рисков и информационной поддержки управленческих решений органов государственного пожарного надзора и подразделений пожарной охраны.

Техническое задание устанавливает назначение, цели создания, состав требований к системе, порядок разработки, приёмки и документирования.

# СОДЕРЖАНИЕ

| № / Раздел | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 5 |
| 1.1 | Полное наименование системы и её условное обозначение | 5 |
| 1.2 | Шифр темы или шифр (номер) договора | 5 |
| 1.3 | Наименование предприятий разработчика и заказчика | 5 |
| 1.4 | Перечень документов, на основании которых создаётся система | 5 |
| 1.5 | Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы | 5 |
| 1.6 | Сведения об источниках и порядке финансирования работ | 6 |
| 1.7 | Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ | 6 |
| 2 | Назначение и цели создания системы | 6 |
| 2.1 | Назначение системы | 6 |
| 2.2 | Цели создания системы | 6 |
| 2.3 | Критерии оценки достижения целей | 7 |
| 2.4 | Целевая аудитория и пользователи системы | 7 |
| 3 | Характеристика объектов автоматизации | 7 |
| 3.1 | Краткие сведения об объекте автоматизации | 7 |
| 3.2 | Условия эксплуатации объекта автоматизации | 8 |
| 3.3 | Характеристики источников данных | 8 |
| 4 | Требования к системе | 8 |
| 4.1 | Требования к системе в целом | 8 |
| 4.2 | Требования к функциям | 9 |
| 4.3 | Требования к видам обеспечения | 12 |
| 5 | Состав и содержание работ | 13 |
| 5.1 | Этапы разработки | 13 |
| 5.2 | Содержание работ по этапам | 13 |
| 5.3 | Перечень документов по окончании работ | 14 |
| 6 | Порядок контроля и приёмки системы | 14 |
| 6.1 | Виды и объём испытаний | 14 |
| 6.2 | Общие требования к приёмке работы | 15 |
| 7 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта | 15 |
| 7.1 | Технические средства | 15 |
| 7.2 | Программное обеспечение | 16 |
| 7.3 | Информационное обеспечение | 16 |
| 7.4 | Организационные мероприятия | 16 |
| 8 | Требования к документированию | 16 |
| 8.1 | Перечень подлежащих разработке документов | 16 |
| 8.2 | Требования к оформлению документации | 17 |
| 9 | Источники разработки | 17 |
| 9.1 | Нормативные документы | 17 |
| 9.2 | Научно-техническая литература | 17 |
| 9.3 | Прикладные программные решения | 18 |
|  | Лист согласования | 18 |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование системы: «Автоматизированная система информационной поддержки принятия решений в области пожарной безопасности Fire Data Pipeline».

Условное обозначение системы: АС ПБ «FDP».

## 1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора

Шифр темы: НИР-ПБ-2026-01. Система создаётся в рамках магистерской диссертационной работы.

## 1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика

| Роль | Наименование | Контакт |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Кафедра информационных систем и технологий | — |
| Разработчик | Студент-магистрант направления 09.04.02 | — |
| Научный руководитель | Кафедра информационных систем и технологий | — |

## 1.4 Перечень документов, на основании которых создаётся система

– ГОСТ 34.602-89 — Техническое задание на создание автоматизированной системы

– ГОСТ 34.601-90 — Автоматизированные системы. Стадии создания

– ГОСТ 34.003-90 — Автоматизированные системы. Термины и определения

– ГОСТ Р 7.0.11-2011 — Диссертация и автореферат диссертации

– Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ)

– Приказ МЧС России № 174 — Регламент ведения статистики пожаров

– Задание на выполнение магистерской диссертационной работы

## 1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

| Этап | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- |
| Анализ предметной области и разработка ТЗ | Сентябрь 2025 | Ноябрь 2025 |
| Проектирование архитектуры и базы данных | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
| Разработка программного обеспечения | Декабрь 2025 | Март 2026 |
| Тестирование и отладка | Март 2026 | Апрель 2026 |
| Документирование и защита | Апрель 2026 | Июнь 2026 |

## 1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Работы по созданию системы финансируются в рамках государственного задания на выполнение научно-исследовательской работы. Внешнее финансирование не предусмотрено.

## 1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ оформляются в виде: программного комплекса, технической документации, пояснительной записки к диссертации. Предъявление — путём публичной защиты на заседании государственной экзаменационной комиссии и передачи исходного кода в репозиторий.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1 Назначение системы

АС ПБ «FDP» предназначена для комплексного интеллектуального анализа статистических данных о пожарах на сельских территориях, выявления закономерностей и факторов риска, прогнозирования пожарной обстановки и информационной поддержки управленческих решений уполномоченных органов в области пожарной безопасности.

Объект управления: пожарная обстановка на сельских территориях Российской Федерации. Вид деятельности: оперативный мониторинг, ретроспективный анализ, прогнозирование и пространственная оценка рисков возникновения пожаров.

## 2.2 Цели создания системы

1. Снижение времени подготовки аналитических материалов по пожарной обстановке с нескольких часов до нескольких минут.

2. Обеспечение достоверного краткосрочного прогноза числа пожаров с точностью не хуже 85% при горизонте 30 суток.

3. Выявление пространственных кластеров повышенного пожарного риска с точностью геолокации не хуже 1 км.

4. Обеспечение поддержки принятия решений по приоритизации профилактических мероприятий.

5. Автоматизация процессов загрузки, очистки и нормализации данных о пожарах.

## 2.3 Критерии оценки достижения целей

| Цель | Показатель | Плановое значение |
| --- | --- | --- |
| Скорость анализа | Время формирования отчёта | ≤ 5 минут |
| Точность прогноза | Доля правильных прогнозов (±20%) | ≥ 85% |
| Кластеризация | Silhouette Score | ≥ 0,45 |
| Доступность | Uptime при нагрузке ≤ 50 RPS | ≥ 99% |
| Автоматизация ETL | Доля обработанных записей без ручного вмешательства | ≥ 95% |

## 2.4 Целевая аудитория и пользователи системы

| Категория пользователей | Функции в системе |
| --- | --- |
| Сотрудники ГПН и МЧС | Просмотр аналитических панелей, картографических данных, прогнозов |
| Аналитики и статистики | Формирование отчётов, экспорт данных, запуск ML-моделей |
| Администратор системы | Загрузка данных, очистка таблиц, управление кэшем |

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

## 3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации — процессы сбора, хранения, обработки и анализа данных о пожарах на сельских территориях РФ. Источником данных является официальная статистика МЧС России, включающая сведения об адресе, дате и времени, причинах, последствиях и параметрах реагирования для каждого пожара.

Специфика объекта: неоднородность форматов входных данных, наличие пропущенных значений, топонимическая вариативность наименований населённых пунктов, выраженная сезонная и суточная цикличность распределения пожаров, пространственная неравномерность плотности записей.

## 3.2 Условия эксплуатации объекта автоматизации

– Режим эксплуатации: круглосуточный, 365 дней в году

– Количество одновременных пользователей: до 50

– Объём данных: до 500 000 записей в базе данных

– Обновление данных: периодическое (по мере поступления новых отчётов)

– Доступ: локальная сеть или защищённый веб-интерфейс

## 3.3 Характеристики источников данных

| Источник | Формат | Периодичность | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Статистика МЧС (форма 1-ПЖ) | XLSX / XLS | Ежеквартально | ~5 000 зап./год |
| Исторический архив пожаров | XLSX / CSV | Однократно при вводе | до 300 000 зап. |
| Геоданные населённых пунктов | CSV / GeoJSON | Однократно | ~155 000 нас.п. |
| Справочники и классификаторы | XLSX / JSON | По мере обновления | статические |

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## 4.1 Требования к системе в целом

### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна реализовывать модульно-слоевую архитектуру, включающую: слой загрузки и хранения данных, слой бизнес-логики и аналитики, слой кэширования, слой представления. Взаимодействие слоёв осуществляется через чётко определённые программные интерфейсы.

– Веб-интерфейс с семью аналитическими вкладками (модулями)

– REST API для программного доступа к аналитическим функциям

– Кэширование результатов вычислений с TTL-политиками

– Модуль управления данными (загрузка, очистка, нормализация)

### 4.1.2 Требования к надёжности

– Коэффициент готовности: ≥ 0,99

– Среднее время восстановления после сбоя: ≤ 30 минут

– Корректная обработка ошибок с информативными сообщениями пользователю

– Транзакционная целостность при записи в базу данных

### 4.1.3 Требования к безопасности

– Разграничение доступа по ролям (администратор / аналитик / пользователь)

– Хранение паролей в хэшированном виде (bcrypt)

– Защита от SQL-инъекций (параметризованные запросы через ORM)

– HTTPS для передачи данных в веб-интерфейсе

– Журналирование действий пользователей и системных событий

### 4.1.4 Требования к эргономике

– Время отклика интерфейса при наличии кэша: ≤ 2 с

– Время отклика при первичном расчёте: ≤ 30 с

– Адаптивный веб-интерфейс (разрешение от 1024×768)

– Русскоязычный интерфейс

## 4.2 Требования к функциям (задачам)

### 4.2.1 Модуль A1 — Информационная панель (Dashboard)

Модуль должен обеспечивать отображение ключевых показателей пожарной обстановки в агрегированном виде. Данные формируются на основе SQL-запросов с конструкцией GROUPING SETS для многомерного агрегирования. Кэш TTL = 300 с.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-01 | Суммарное число пожаров за выбранный период | Обязательно |
| Ф-02 | Динамика по месяцам (гистограмма) | Обязательно |
| Ф-03 | Топ-10 районов по числу пожаров | Обязательно |
| Ф-04 | Фильтрация по году, региону, типу объекта | Обязательно |
| Ф-05 | Экспорт данных в CSV/XLSX | Желательно |

### 4.2.2 Модуль A2 — Сценарный прогноз

Модуль формирует прогноз числа пожаров на основе метода скользящей выборки с расширяющимся окном (rolling-origin CV, 8–45 итераций). Применяется регрессионная модель с отбором по отклонению Пуассона. Bootstrap-ДИ — 1000 повторных выборок. Кэш TTL = 120 с.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-06 | Прогноз на горизонт 30/60/90 суток | Обязательно |
| Ф-07 | Сценарии: оптимистичный / базовый / пессимистичный | Обязательно |
| Ф-08 | Доверительные интервалы прогноза (95%) | Обязательно |
| Ф-09 | Выбор района и типа объекта как параметры сценария | Желательно |

### 4.2.3 Модуль A3 — ML-прогноз

Модуль строит прогноз на основе обученной модели машинного обучения (scikit-learn). Поддерживает градиентный бустинг и случайный лес. Включает оценку важности признаков и метрики качества модели. Кэш TTL = 120 с.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-10 | Прогноз по ML-модели на заданный период | Обязательно |
| Ф-11 | Сравнение ML-прогноза со статистическим | Обязательно |
| Ф-12 | Отображение важности признаков (Feature Importance) | Обязательно |
| Ф-13 | Метрики модели: MAE, RMSE, R² | Обязательно |

### 4.2.4 Модуль A4 — Кластеризация

Модуль выявляет пространственные кластеры пожаров на основе взвешенного алгоритма k-средних с логарифмическим преобразованием признаков (w = log(1+x)). Оптимальное k определяется по методу «локтя» и Silhouette-коэффициенту. Кэш TTL = 3600 с.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-14 | Кластеризация пожаров по заданному набору признаков | Обязательно |
| Ф-15 | Интерактивная карта кластеров (Folium + Leaflet) | Обязательно |
| Ф-16 | Профили кластеров в табличном виде | Обязательно |
| Ф-17 | Выбор числа кластеров пользователем | Желательно |

### 4.2.5 Модуль A5 — Проблемные точки

Модуль вычисляет индекс пожарного риска для населённых пунктов методом геосеточной агрегации с весовым коэффициентом давности: w = max(0,2; 1 − Δt/T). Ранжирует пункты по уровню риска. Кэш TTL = 300 с.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-18 | Ранжированный список населённых пунктов по риску | Обязательно |
| Ф-19 | Тепловая карта плотности риска | Обязательно |
| Ф-20 | Фильтрация по региону, типу местности | Обязательно |
| Ф-21 | Экспорт топ-N проблемных точек | Желательно |

### 4.2.6 Модуль A6 — Fire-Map

Модуль обеспечивает интерактивное картографическое отображение пожаров с использованием Folium и Leaflet. Поддерживает послойное отображение, фильтрацию по периоду и типу объекта. Кэш TTL = 300 с.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-22 | Карта отдельных пожаров (точечные маркеры) | Обязательно |
| Ф-23 | Тепловая карта частоты пожаров (Heatmap) | Обязательно |
| Ф-24 | Фильтрация по дате, типу, региону | Обязательно |
| Ф-25 | Всплывающие подсказки с атрибутами пожара | Обязательно |

### 4.2.7 Модуль A7 — ETL и очистка данных

Модуль реализует полный цикл ETL: загрузку файлов XLSX/XLS/CSV, нормализацию наименований (unidecode + fuzzy-match), валидацию, геокодирование населённых пунктов и запись в PostgreSQL. Поддерживает пошаговый просмотр и ручную корректировку данных.

| Код | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Ф-26 | Загрузка файлов XLSX/XLS/CSV через веб-интерфейс | Обязательно |
| Ф-27 | Автоматическая нормализация топонимов | Обязательно |
| Ф-28 | Валидация форматов, выявление дублей | Обязательно |
| Ф-29 | Удаление и архивирование устаревших записей | Обязательно |
| Ф-30 | Журнал операций загрузки и ошибок | Обязательно |

## 4.3 Требования к видам обеспечения

### 4.3.1 Математическое обеспечение

| Метод / алгоритм | Применение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Взвешенный k-means (log1p) | Кластеризация пожаров | k ∈ [2,15], w = log(1+x) |
| Rolling-origin CV | Валидация прогностических моделей | 8–45 окон |
| Регрессия Пуассона | Сценарный прогноз числа пожаров | Отбор по deviance |
| Bootstrap ДИ | Доверительные интервалы прогноза | 1000 выборок, α = 0,05 |
| Geo-grid risk | Пространственный индекс риска | w = max(0.2, 1−Δt/T) |
| GBM / RandomForest | ML-прогноз | GridSearchCV, 5-fold |

### 4.3.2 Программное обеспечение

| Компонент | Технология / версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык программирования | Python 3.10+ | Основная платформа |
| Веб-фреймворк | FastAPI | HTTP API и маршрутизация |
| Шаблонизатор | Jinja2 | Серверный рендеринг страниц |
| ORM / доступ к БД | SQLAlchemy 2.x | Абстракция над PostgreSQL |
| Обработка данных | pandas, numpy | ETL, агрегация, расчёты |
| Научные вычисления | scipy, statsmodels | Статистический анализ |
| Машинное обучение | scikit-learn | Кластеризация, ML-прогноз |
| Визуализация | Plotly | Интерактивные графики и диаграммы |
| Картография | Folium + Leaflet | Интерактивные карты |
| Кэширование | Redis 7.x | TTL-кэш аналитических результатов |
| СУБД | PostgreSQL 15+ | Хранение данных о пожарах |
| Контейнеризация | Docker / docker-compose | Развёртывание и изоляция |

### 4.3.3 Техническое обеспечение

| Параметр | Минимальные требования | Рекомендуемые |
| --- | --- | --- |
| ЦПУ | 4 ядра, 2,0 ГГц | 8 ядер, 3,0+ ГГц |
| ОЗУ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 50 ГБ SSD | 200 ГБ NVMe SSD |
| ОС | Linux (Ubuntu 22.04+) / Windows Server 2019+ | Linux |
| Сеть | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с |

### 4.3.4 Информационное обеспечение

– Основная таблица пожаров: не менее 30 атрибутов на запись

– Справочник населённых пунктов: координаты, тип, регион

– Справочники классификаторов: типы объектов, причины пожаров

– Кодировка: UTF-8 для всех хранимых и передаваемых данных

– Резервное копирование: pg_dump, не реже 1 раза в сутки

# 5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

## 5.1 Этапы разработки

| № | Наименование этапа | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование ТЗ и анализ предметной области | Сент.–Нояб. 2025 | Утверждённое ТЗ |
| 2 | Проектирование архитектуры и схемы БД | Нояб.–Дек. 2025 | Техническое проектирование |
| 3 | Разработка ETL-модуля и БД | Дек. 2025 – Янв. 2026 | Рабочий ETL |
| 4 | Разработка аналитических модулей | Янв.–Март 2026 | 7 функциональных модулей |
| 5 | Разработка веб-интерфейса | Февр.–Март 2026 | Веб-приложение |
| 6 | Тестирование, отладка, оптимизация | Март–Апр. 2026 | Протоколы испытаний |
| 7 | Документирование и защита | Апр.–Июнь 2026 | Полный комплект документов |

## 5.2 Содержание работ по этапам

Этап 1 (Анализ и ТЗ):

– Изучение предметной области (пожарная безопасность сельских территорий)

– Обследование источников данных и форматов отчётности МЧС

– Разработка функциональных требований и IDEF0-моделей

– Составление и согласование Технического задания

Этап 3–5 (Разработка):

– Создание схемы PostgreSQL и модулей ETL (загрузка, валидация, нормализация)

– Реализация аналитических алгоритмов (кластеризация, прогноз, риск)

– Разработка REST API (FastAPI) и шаблонов интерфейса (Jinja2 + Plotly + Folium)

– Настройка кэширования Redis с дифференцированными TTL

## 5.3 Перечень документов по окончании работ

– Техническое задание (ГОСТ 34.602-89)

– Технический проект (архитектурные схемы, IDEF0, ER-диаграмма)

– Рабочая документация (описание программы, инструкции)

– Программа и методика испытаний

– Акт приёмо-сдаточных испытаний

– Пояснительная записка к диссертации

# 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

## 6.1 Виды и объём испытаний

Испытания проводятся по программе и методике испытаний, включающей следующие категории тест-кейсов:

| ID | Наименование теста | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Загрузка корректного XLSX-файла | Данные записаны в БД без ошибок |
| TC-02 | Загрузка файла с дублями | Дубли выявлены и помечены |
| TC-03 | Загрузка файла с некорректными форматами дат | Ошибочные строки помещены в карантин |
| TC-04 | Формирование сводной панели | Показатели совпадают с эталоном (±1%) |
| TC-05 | Фильтрация панели по году и региону | Корректная фильтрация, время ≤ 2 с |
| TC-06 | Сценарный прогноз на 30 суток | Прогноз рассчитан, ДИ отображены |
| TC-07 | ML-прогноз: метрики модели | MAE и RMSE в пределах нормы |
| TC-08 | Кластеризация (k=5) | Карта кластеров, Silhouette ≥ 0,45 |
| TC-09 | Проблемные точки: топ-20 | Список отсортирован по убыванию риска |
| TC-10 | Fire-Map: тепловая карта | Карта отображена без ошибок |
| TC-11 | Кэш: повторный запрос | Время отклика ≤ 500 мс (из кэша) |
| TC-12 | Инвалидация кэша после обновления данных | Кэш сброшен, новые данные отображены |
| TC-13 | Нагрузка: 50 одновременных запросов | Все запросы выполнены, нет ошибок 5xx |
| TC-14 | Экспорт CSV из панели | Файл скачан, содержит корректные данные |
| TC-15 | Доступность при перезапуске Redis | Система продолжает работу без кэша |

## 6.2 Общие требования к приёмке работы

– Все тест-кейсы TC-01–TC-15 должны быть пройдены успешно

– Устранены все критические и блокирующие дефекты

– Передан полный комплект документации

– Передан исходный код в систему контроля версий (Git)

– Проведена демонстрация системы членам ГЭК

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

## 7.1 Технические средства

До начала опытной эксплуатации должны быть подготовлены серверные мощности в соответствии с требованиями раздела 4.3.3. Рекомендуется использование Docker-контейнеров для изоляции компонентов системы.

## 7.2 Программное обеспечение

На сервере должны быть установлены: Docker Engine 24+, docker-compose 2.x, Python 3.10+ (для разработки без Docker). Зависимости Python устанавливаются через requirements.txt. Конфигурация через переменные среды (.env-файл).

## 7.3 Информационное обеспечение

Перед вводом в эксплуатацию необходимо: создать схему БД (DDL-скрипты прилагаются), загрузить первичные справочники населённых пунктов, классификаторы типов объектов и причин пожаров, выполнить первичную загрузку исторических данных через модуль ETL.

## 7.4 Организационные мероприятия

– Назначить ответственного администратора системы

– Провести инструктаж пользователей (3–4 часа)

– Разработать регламент периодического обновления данных

– Определить ответственного за резервное копирование БД

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

## 8.1 Перечень подлежащих разработке документов

| № | Наименование документа | Стадия | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | ТЗ | DOCX / PDF |
| 2 | Технический проект (архитектура, IDEF0, ER) | Эскизный / Технический проект | DOCX / PDF |
| 3 | Описание функциональной структуры (IDEF0 A0–A9) | Технический проект | DOCX / PNG |
| 4 | Диаграммы взаимодействия (Sequence Diagrams) | Технический проект | DOCX / PNG |
| 5 | Алгоритмы модулей (блок-схемы) | Рабочая документация | DOCX / PNG |
| 6 | Схема базы данных (ER-диаграмма) | Технический проект | PNG / PDF |
| 7 | Описание программы (ГОСТ 19.402-78) | Рабочая документация | DOCX |
| 8 | Руководство пользователя (ГОСТ 34.201-89) | Рабочая документация | DOCX / PDF |
| 9 | Руководство администратора | Рабочая документация | DOCX |
| 10 | Программа и методика испытаний (ГОСТ 34.603-92) | Испытания | DOCX |
| 11 | Протокол испытаний | Испытания | DOCX |
| 12 | Акт приёмо-сдаточных испытаний | Ввод в действие | DOCX |
| 13 | Исходный код с комментариями | Все стадии | Git-репозиторий |
| 14 | Пояснительная записка к диссертации | Оформление результатов | DOCX / PDF |

## 8.2 Требования к оформлению документации

– Текстовые документы: ГОСТ Р 7.0.11-2011, шрифт Times New Roman 14 pt, межстрочный интервал 1,5

– Поля: левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм

– Нумерация разделов: трёхуровневая (1 / 1.1 / 1.1.1)

– Рисунки и таблицы: нумерация в пределах раздела, подписи обязательны

– Список литературы: ГОСТ Р 7.0.5-2008

# 9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

## 9.1 Нормативные документы

1. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3. ГОСТ 34.003-90. Автоматизированные системы. Термины и определения.

4. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.

5. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 9.2 Научно-техническая литература

1. Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P. From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases // AI Magazine. — 1996. — Vol. 17, № 3. — P. 37–54.

2. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. 2nd ed. — Springer, 2009. — 745 p.

3. Bergstra J., Bengio Y. Random Search for Hyper-Parameter Optimization // Journal of Machine Learning Research. — 2012. — Vol. 13. — P. 281–305.

4. McKinney W. Python for Data Analysis. 3rd ed. — O'Reilly, 2022. — 579 p.

5. Гришин С.В. Интеллектуальный анализ данных в задачах пожарной безопасности // Пожаровзрывобезопасность. — 2019. — Т. 28, № 4. — С. 12–24.

6. Раков Д.Г. Геоинформационные системы в управлении пожарной охраной. — М.: АГПС МЧС России, 2021. — 210 с.

## 9.3 Прикладные программные решения

| Компонент | Версия | Лицензия | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | PSF License | python.org |
| FastAPI | 0.111+ | MIT | fastapi.tiangolo.com |
| SQLAlchemy | 2.0+ | MIT | sqlalchemy.org |
| PostgreSQL | 15+ | PostgreSQL License | postgresql.org |
| Redis | 7.x | BSD 3-Clause | redis.io |
| pandas | 2.x | BSD 3-Clause | pandas.pydata.org |
| scikit-learn | 1.4+ | BSD 3-Clause | scikit-learn.org |
| Plotly | 5.x | MIT | plotly.com |
| Folium | 0.16+ | MIT | python-visualization.github.io |
| Jinja2 | 3.x | BSD 3-Clause | jinja.palletsprojects.com |

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность / роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик (студент-магистрант) |  | ____________ | ________ |
| Научный руководитель |  | ____________ | ________ |
| Заведующий кафедрой |  | ____________ | ________ |
| Нормоконтролёр |  | ____________ | ________ |

Документ разработан в соответствии с ГОСТ 34.602-89